Н А К А З

05.05.2016                                                                                                     № 6 - аг

Про підготовку навчального закладу

до роботи в осінньо - зимовий період

2016-2017 рр.

З метою своєчасної підготовки навчальних закладів Київського району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр., на виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради  від  10.06.2015 № 339 «Про підсумки роботи за минулий зимовий сезон та підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.», згідно з наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 10.06.2015 № 106 «Про підготовку навчальних закладів м.Харкова до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.», наказу відділу освіти адміністрації Київського району від 10.06.2015 № 181 «Про підготовку навчальних закладів Київського району до роботи в осінньо - зимовий період 2015-2016 рр.»

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за підготовку навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. завгоспа дошкільного навчального закладу Лагуту Л.О.

2. Завгоспу дошкільного навчального закладу Лагуті Л.О.

2.1. Здійснювати контроль за ходом проведення косметичного ремонту дошкільного закладу.

Червень-серпень 2016 року

2.2. Тримати на постійному контролі стан проходження опалювального сезону 2016-2017 років у навчальному закладі .

Протягом опалювального сезону 2016-2017 років

2.3. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (додаток 1).

Відповідно до визначених термінів

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач:                                                                                    М.В.Лаврова

З наказом ознайомлена:

Лагута Л.О.

Додаток 1

до наказу

Заходи

щодо підготовки дошкільного навчального закладу до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити план організаційно-технічних заходів щодо підготовки дошкільного навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року. | 17.06.2016 | завідувач |
| 2 | Забезпечити виконання плану ремонтних робіт навчальними закладами району. | До 30.08.2016 | Завідувач, завгосп |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378. | До 20.08.2016 | Завідувач, завгосп |
| 6 | Забезпечити впровадження прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів. | Протягом 2016-2017 н.р. | Завідувач |
| 10 | Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж». | Постійно | Завідувач |
| 11 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій. | Постійно | Завідувач |
| 12 | Забезпечити облаштування будівель та приміщень навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до затверджених планів на 2015 рік. | До 01.09.2016 | Завідувач |
| 13 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій покрівель. | Протягом 2016-2017 років | завгосп. |
| 14 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння. | До 03.08.2016 | завгосп |
| 15 | Завершити роботу із забезпечення навчальних закладів первинними засобами пожежогасіння. | До 03.08.2016 | Завідувач |
| 17 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 03.08.2016 | Завідувач |
| 18 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. | До 03.08.2016 | Завідувач |
| 19 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації. | До 03.08.2016 | Завідувач, завгосп |
| 20 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять. | До 20.08.2016 | Завідувач |

Лагута, 7004693

# Text boxes

| КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 36 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) № 36 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА» |
| --- | --- |